# 采购需求

一、采购内容

1、接受委托，对黄梅县政府投资项目预（概）算和竣工决（结）算等进行政策性、技术性、经济性的评价与审查，并出具评审报告及对项目投资提出合理化建议。预计2026年预（概）算项目约100 个、竣工决（结）算项目约 100 个。

2、框架协议有效期（服务期限)：2年（以框架协议签订时间为准）。

二、 财政投资评审内容主要包括

1、项目预（概）算、竣工决（结）算的真实性、准确性、完整性和时效性；

2、项目基本建设程序的合规性和基本建设管理制度的执行情况；

3、项目招标方式、招标程序、征集文件、各项合同的合法性、合规性；

4、工程建设各项支付的合规性、合理性、准确性；

5、项目资金筹集、使用、管理情况；

6、项目政府采购情况；

7、项目预（概）算执行情况以及项目实施过程中发生的重大设计变更等情况；

8、其他需要评审的内容。

三、项目评审时限（按照前段时间要求）

| 序号 | 项目总投资额 | 预算评审时间 | 竣工结算评审时间 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 100～500万（含） | 5个工作日 | 7个工作日 |
| 2 | 500～3000万 | 7个工作日 | 10个工作日 |
| 3 | 3000～1亿 | 10个工作日 | 15个工作日 |
| 4 | 1亿以上 | 14个工作日 | 20个工作日 |

说明：评审时限是指协作机构从签订评审委托合同、接收评审资料开始至提交初步评审报告的时间期限，如遇特殊情况，经批准后可适当延长。提交初步评审报告后，经评审中心复核，与建设单位沟通同意后，须3日内提交正式评审报告。

四、项目评审服务人员要求

接受委托的中标人应根据根据评审工作需要组建评审组，评审组应由中标人的在职人员组成，不得少于3人（其中一级注册造价师应不少于2人）；人员应具备注册造价工程师执业资格，人员数量与专业结构应当满足评审业务要求；严格执行“三级复核制”。

五、项目评审服务标准

在咨询服务工作中应当依据国家、行业或中国建设工程造价管理协会的有关标准、规范（包括但不限于下列标准、规范）。

（1）《工程造价咨询企业管理办法》；

（2）《注册造价工程师管理办法》；

（3）《建设工程造价咨询规范》（GB/T 51095-2015）；

（4）《建设工程造价咨询质量控制规范》DB42/T 823—2021 ；

（5）《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《市政工程工程量计算规范》（GB50857-2013）；

（6）《湖北省建设工程造价管理办法》（湖北省政府令第311号）；

（7）《建设工程计价设备材料划分标准》GB/T 50531；

（8）《建设工程造价咨询成果文件质量标准》CECA/GC7；

（9）《建设项目工程结算编审规程》CECA/GC3－2010；

（10）《湖北省黄梅县政府投资评审协作机构委托管理办法》；

（11）国家、行业或中国建设工程造价管理协会其他有关标准、规范等。

六、项目评审费标准

①、送审额在1000（含）万以下的项目评审费

评审费=0.8（优惠率）×评审额×基本付费率×付费比例×审减额系数×考核系数；

②、送审额在1000万以上的项目评审费

评审费=二次竞价项目的中标价×考核系数；

最高限价=评审额×基本付费率×付费比例

基本付费率是根据评审项目财政性投资规模的不同分档设定的付费比例。具体为：

（一）评审额在1000万元（含）以下，基本付费率为3‰；

（二）评审额在1000万元至3000万元（含），基本付费率为2‰；

（三）评审额在3000万元至5000万元（含），基本付费率为1.5‰；

（四）评审额在5000万元至1亿元（含），基本付费率为1‰；

（五）评审额在1亿元至5亿元（含），基本付费率为0.6‰；

（六）评审额在5亿元以上部分，基本付费率为0.3‰。

计算公式为：基本额= ∑评审额（分段金额）×基本付费率（基本付费额按照差额定率累计法核定）

类型系数按建设项目预算、建设项目决算评审等两种不同评审类型分别确定：

建设项目预算的付费比例为30%；

建设项目决算的付费比例为60%。

计算公式为：基本付费额= 基本额×类型系数

审减额付费按如下标准计算：

建设项目预算评审

（一）审减率达到3%（含）以内的，审减额付费按基本付费额*70%；

（二）审减率达到3%及5%（含）的，审减额付费按基本付费额*80%；

（三）审减率达到5%至10%（含）的，审减额付费按基本付费额*90%；

（四）审减率达到10%至15%（含）的，审减额付费按基本付费额*100%；

（五）审减率达到15%以上的，审减额付费按基本付费额*110%。

建设项目决算评审：

（一）审减率达到3%（含）以内的，审减额付费按基本付费额*80%；

（二）审减率达到3%至5%（含）的，审减额付费按基本付费额*90%；

（三）审减率达到5%至8%（含）的，审减额付费按基本付费额*100%；

（四）审减率达到8%以上的，审减额付费按基本付费额*110%。

考核系数按照以下情况确定：

（一）考核得分率在优秀的，系数为1.1；

（二）考核得分率在合格的，系数为1.0；

（三）考核得分率在不合格的不予付费。

建设项目预算单项委托评审付费额最低为0.2万元；建设项目决算单项委托评审付费额最低为0.5万元；建设项目预（决）算单项委托评审付费额最高为10万元。

七、委托方式

- 确定第二阶段成交供应商的方式

为落实中小微企业扶持政策，单次项目送审额在1000万元（不含）以下的项目，确定第二阶段成交供应商的方式为“直接选定”。成交供应商直接按照本文件第三章采购需求第六条“项目评审费标准”所属标准承接项目。

单次项目送审额在1000万元（含）以上的项目，确定第二阶段成交供应商的方式为二次竞价，根据入围供应商的数量，按入围得分由高到低顺序排序分成若干组，每组5家供应商。每个单项项目由一组供应商参与竞价，下一个项目由第二组轮候，依次类推。参与报价的供应商直接按照本文件第三章采购需求第六条“项目评审费标准”所属标准进行报价竞价。

单次项目送审额在10000万元（含）以上的项目，确定第二阶段成交供应商的方式为所有供应商参与竞价。参与报价的供应商直接按照本文件第三章采购需求第六条“项目评审费标准”所属标准进行报价竞价。

上述竞价，最低报价不是成交的唯一条件。对于需要二次竞价的项目，征集人会启动异常低价审查程序。供应商报价一旦被认定为异常低价，需要其对报价作出解释，提供项目具体成本测算等与报价合理性相关的书面说明及必要的证明材料，若供应商‌拒绝说明、无法提供材料，或提供的材料不能证明其报价合理性‌，征集人将对其报价作无效报价处理。

《异常低价审查程序》

异常低价审查程序按照财库〔2026〕2号《关于推动解决政府采购异常低价问题的通知》的相关规定执行：

（1）投标报价低于所有（参与报价供应商）投标报价平均值50%的；

（2）投标报价低于（参与报价供应商）次低报价供应商投标报价50%的；

（3）投标报价低于采购项目最高限价45%的。

（4)评审委员会基于专业判断，认为投标人报价过低，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的其他情形。相关法律法规对投标人报价有规定的，从其规定。

报价并列情形：

当竞价中出现供应商报价并列的情形时，由采购人采用抽签方式确定最终中标人。

八、费用结算及支付方式：每年一次结算并支付服务费。

九、用户反馈和评价机制：采购人在电子平台根据每个单一合同的执行情况，对提供服务的供应商作出评价，其评价结果将作为下一阶段授予合同选择依据。