黄梅县2025年高标准农田建设项目跟踪审计服务项目

采购需求

一、项目基本信息

1.项目名称：黄梅县2025年高标准农田建设项目跟踪审计服务项目

2.建设地点：1标包：杉木乡、下新镇。2标包：蔡山镇。3标包：新开镇。4标包：停前镇、独山镇。5标包：苦竹乡、黄梅镇。6标包：濯港镇。7标包：孔垄镇。8标包：新开镇（改造提升区）。9标包：分路镇。10标包：刘佐乡、小池镇。

3.最高限价：99.5万元（本项目共划分为10个标包，各标包报价均不得超过各标包最高限价，否则将视为无效报价）

| 标包 | 项目地点 | 投资额 | 最高限价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一标包 | 杉木乡、下新镇 | 2453.28万元 | 12.27万元 |
| 二标包 | 蔡山镇 | 1706.86万元 | 8.53万元 |
| 三标包 | 新开镇 | 1355.67万元 | 6.78万元 |
| 四标包 | 停前镇、独山镇 | 3028.18万元 | 15.14万元 |
| 五标包 | 苦竹乡、黄梅镇 | 2230.14万元 | 11.15万元 |
| 六标包 | 濯港镇 | 2802.44万元 | 14.01万元 |
| 七标包 | 孔垄镇 | 1315.33万元 | 6.57万元 |
| 八标包 | 新开镇（改造提升区） | 1207.68万元 | 6.03万元 |
| 九标包 | 分路镇 | 1733.99万元 | 8.66万元 |
| 十标包 | 刘佐乡、小池镇 | 2072.56万元 | 10.36万元 |
| 总计（1至10标段合计） |  |  | 99.5万元 |

4.合同履行期限（服务期限）：自合同签订之日起至工程竣工验收合格出具竣工结算审计报告时止，且报告须通过政府审计部门或造价管理部门审核确认。

二、服务内容

（一）施工前阶段，包括但不限于：

1.征地、勘察、设计、图纸、施工方案、合同等审核。

2.确定工程造价控制目标，提出合理化建议及咨询，制定工程造价控制办法，编制资金使用计划。

（二）施工阶段，具体内容包括但不限于：

1.跟踪核查工程进度款支付的真实性、合规性，审核工程量计量与支付申请的匹配性，出具进度款支付审核意见。

2.审查工程变更、现场签证的必要性、合规性及计价准确性，建立变更签证台账，跟踪变更实施情况。

3.核查材料设备采购价格的合理性，对主要材料价格进行市场调研核实，确保采购成本控制合规。

4.监督工程质量与合同履约情况，核查施工单位是否按设计文件及规范施工，发现违规问题及时提出整改建议。

5.每季度召开审计沟通会，实时跟踪项目进展，动态管控审计风险。

（三）竣工结算阶段，具体内容包括但不限于：

1.全面审核竣工结算资料的完整性、真实性，包括工程量复核、综合单价套用、费用计取等。

2.核查竣工结算与合同约定、投标承诺的一致性，重点审计工程变更、签证费用的结算准确性。

3.出具竣工结算审计报告，明确结算审核结果、核增核减金额及依据，为项目资金最终支付提供依据。

（四）其他审计服务

1.配合政府审计部门、财政部门的监督检查工作，提供相关审计资料及说明。

2.协助采购人开展问题整改跟踪，出具整改跟踪报告，确保审计发现问题闭环管理 。

三、服务要求

（一）人员要求：

1.项目负责人：具备一级注册造价工程师执业资格。

2.其他人员：项目团队总人数不少于3人，其中至少包含2名专业造价人员。

3.团队成员需保持稳定，服务期间不得擅自更换人员，确需更换的需经采购人书面同意，且更换人员资质不得低于原配置标准。

（一）其他商务要求：

1.报价方式：采用总价包干形式，包含审计服务全过程的人工、设备、交通、食宿、税费等所有费用，合同履行期间不作调整。

2.服务质量：严格按相关规定及规范要求进行审核（包括招标控制价审核、工程施工阶段全过程工程造价控制、竣工结算审计服务、参与现场工程计量及其他），协助发包人控制工程项目的总投资和建设成本，通过整个项目各环节的审计控制，保证本工程项目建设过程符合有关法律、法规及相关制度规定，提供有关法律、法规、政策、制度及工程计量、材料价格等方面的咨询服务，并出具竣工结算审计报告，且报告须通过政府审计部门或造价管理部门审核确认。工程造价咨询成果文件必须真实、有效，符合国家和行业标准。

4.违约责任：未按约定时间提交审计成果、审计结果出现重大失误或泄露保密信息的，采购人有权解除合同并追究违约责任。

5.成果交付：纸质版报告5份（加盖单位公章）、电子版报告1份（PDF格式），所有审计资料需按档案管理要求整理归档移交。

6.对审计过程中知悉的项目信息、商业秘密及财政数据严格保密，保密期限至项目结束后3年。

采购单位：黄梅县农业农村局

日    期：2025年12月8日